项目章程

* **项目名称**

美食菜谱

* **项目经理**

王炎

* **项目背景**

石家庄市大量在校中小学生（至少10万以上）每天需要补充丰富的食物保持好的心情和体力，一日三餐至少有两餐需要在家中就餐，且有很多果蔬厨具批发市场。广大社会人士存在旺盛的菜品学习需求，而果蔬厨具批发市场急需拓展销售渠道。如今电子商务的成熟以及广大家庭早已熟悉网购，可以通过构建服务本地和社会群体的电子商务网站来搭建这一桥梁，实现服务家庭、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接做菜大厨和小白学做菜的平台，为所有小白提供便捷、与大厨距离更近距离的学做菜，也为大厨提供了在线展示技艺的平台；

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理菜谱及分类、查看历史数据；
  + 小白学习：菜谱查询及浏览、菜品分享、学习、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、食谱推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐食谱管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.5月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．6-9月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．10-12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**